GSWM 项目技术规格说明书  v1.1

Game Engine as World — Latent Dynamics from G-buffer under Partial Observability

引擎当世界 · 部分可观测 · 潜变量动力学 · latent MPC 闭环

版本 v1.1  |  2026-09-07  |  面向 Agent 接手实现

# 0. v1.1 修订摘要

v1.0 的问题：引擎只做「导出精确 state」，等价于标注者而非世界；模型输入是完整的 pos/vel，latent 无存在必要，本质是系统辨识而非世界模型。v1.1 修改如下：

| # | v1.0 | v1.1 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 输入：引擎导出的结构化 state（pos/vel/光照） | 输入：引擎渲染的 G-buffer 观测 + 相机本体状态 | 引擎必须从「标注者」变成「世界」 |
| R2 | 全量可观测 | 视锥剔除 + 遮挡查询制造部分可观测 | latent 才有意义，才叫 WM |
| R3 | 物理真值可作监督/约束 | 物理真值仅用于评测与反事实 reset，禁止进模型 | 真值进模型 = 系统辨识 |
| R4 | 无下游任务 | 新增 latent MPC 闭环（随机射击/CEM） | 证明模型可用于决策 |
| R5 | 三后端并列（UE5/3DGS/DiT） | DiT 删除，3DGS 降为离线可视化；新增 speed-accuracy 指标 | 8GB 卡 ROI 极低；surrogate 是唯一站得住的 framing |

# 1. 项目概述

## 1.1 一句话定义

GSWM 是一个「引擎当世界」的潜变量动力学世界模型：UE5 以第一人称相机渲染 G-buffer 作为唯一观测输入，以视锥剔除与遮挡查询制造部分可观测性；模型必须自行维护被遮挡物体的持续存在与运动；引擎的物理真值仅用于评测与反事实 reset；学到的动力学以 latent MPC 在引擎内闭环执行，并以「同等精度下的速度增益」对标引擎物理步进。

## 1.2 目标与范围

目标：在 RTX 5060 8GB 上训通一个「从观测学表示 + 长程可预测 + 可用于决策」的世界模型闭环，产出 arXiv 技术报告与 6 组 ablation。

范围：观测编码器 + TSSM 动力学 + latent MPC；引擎侧采集/桥接/执行；3DGS 仅离线可视化。

非目标：不训练通用视频生成模型；不做 DiT 后端；不做 sim2real 宣称；不做 Actor-Critic 策略训练。

## 1.3 核心设计原则

引擎当世界：模型看到的是引擎「渲染」出来的观测，不是引擎「知道」的 state。

本体感知合法、他者真值非法：相机自身的位姿/速度/执行动作可以进模型（真实机器人同样拥有）；其他物体的 pos/vel 一律不可见。

无记忆即无模型：遮挡与视野限制是刻意设计，逼迫 latent 承担记忆与推断。

随机性是底线：确定性仿真里的动力学是 ODE，必须做 domain randomization，否则 Transformer 退化为 ODE solver。

决策闭环才叫世界模型：imagination 必须服务于 latent MPC，否则只是序列模型。

# 2. 背景与动机

## 2.1 版图中的位置

| 流派 | 代表 | GSWM v1.1 的关系 |
| --- | --- | --- |
| 隐空间动力学 | DreamerV3 / STORM / DreamerV4 | 算法主干（RSSM → TSSM） |
| 引擎仿真 | CARLA / UnrealZoo / SimWorld | 世界本体 + 反事实 reset + 评测真值 |
| JEPA 表征 | V-JEPA 2 / AMI | 对照（不解码像素） |
| 生成式视频 WM | Genie / Matrix-Game / HY-World | 不作为对标主战场（算力不可竞争） |
| 可微物理 | OrbiSim / IOI | 物理约束来源（移植到观测空间） |

## 2.2 为什么引擎必须当世界，而不能当标注者

这是 v1.1 的第一性原理，用一条分界线判断：

引擎给 pos/vel → 引擎是标注者 → latent 由引擎代劳 → 只学转移函数 → 系统辨识（不是 WM）。

引擎给相机观测（G-buffer）→ 引擎是世界 → 与真实相机同构 → 模型自己学表示 → 潜变量动力学（是 WM）。

引擎的合法外挂只剩两条：① 评测用的 ground truth（不进模型）；② G-buffer 中白送的 objectID / visibility 通道（真实世界需要分割模型才能得到）——这是「增强观测」，不是标签。

## 2.3 为什么必须部分可观测

完整观测下，predictive latent 是冗余的：当前帧已包含预测所需的全部信息。只有引入遮挡与视野限制，模型才必须维护跨时间的信念状态（belief），latent 才不可被观测替换。副产品是：遮挡真值只有引擎能免费提供，这直接成为「恒常性记忆」这一评测维度的独家数据来源。

# 3. 系统架构

## 3.1 数据流闭环

UE5 (World)

|-- 渲染 G-buffer o_t : 64x64x5  (depth, normal.xyz, objectID)

|-- 本体状态 p_t      : 相机位姿6 + 线/角速度6      <- 合法输入

|-- 遮挡查询          : 决定哪些 actor 从视野中消失 <- 制造 POMDP

`-- 物理真值 s_t      : 仅评测，不进模型

|

Encoder : o_t -> 16 tokens -> attention pooling -> e_t   (~0.4M)

|

TSSM    : causal Transformer over (e_t, p_t, a_{t-1})    (~1.2M)

h_t  = Transformer(history)

z_t  ~ Categorical( post_mlp(h_t, e_t) )   # 32x16 离散

|

Decoder : (h_t, z_t) -> o_hat_{t+1} (depth/normal/objID) + 相机位姿增量

|

MPC     : 在 latent 中 rollout H=12 步，随机射击 512 条，取首动作 a_t

|

UE5 执行 a_t -> 真实物理步进 -> o_{t+1}   (闭环)

## 3.2 引擎的四重角色

| 角色 | 做什么 | 对应 WM 的哪一块 |
| --- | --- | --- |
| 世界 | 渲染 G-buffer 作为唯一观测 | 从高维观测学表示 |
| POMDP 制造者 | 视锥剔除 + 硬件遮挡查询/HZB 决定可见性 | 部分可观测下的信念推断 |
| 评测与 reset 源 | 物理真值；任意 state 反事实重放 | 长程误差 / 反事实评测 |
| 执行宿主 | 接收动作、真实物理步进、回写结果 | 决策闭环 / speed 对标 |

## 3.3 组件职责与算力

| 组件 | 职责 | 选型 | 卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引擎采集 | G-buffer + 本体状态 + 遮挡位图导出 | UE5 C++ RDG pass / SceneCapture | 引擎 |
| Encoder | G-buffer -> token | 4 层 Conv + attention pooling | 5060 |
| TSSM | action-conditioned latent dynamics | 2 层 Transformer dim128 head4 | 5060 |
| MPC | latent imagination 选动作 | 随机射击 / CEM，不训策略 | 5060 |
| 渲染可视化 | rollout 事后出视频 | gsplat（离线，P3） | AutoDL |

# 4. 观测与状态规格

## 4.1 G-buffer 观测 o_t（模型唯一观测输入）

| 通道 | 维数 | 预处理 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Depth | 1 | symlog + 归一化 | 线性深度 / 视距，需 symlog |
| Normal | 3 | 单位向量（view space） | 几何形状主线索 |
| ObjectID | 1 | 类别/实例 ID 整数 | 引擎白送的分割通道 |
| （可选）Motion | 2 | 上一帧屏幕空间位移 | A100 对照实验再加 |

分辨率 64×64 起步（8GB 卡友好），A100 上做 128×128 对照。

相机内参固定并写入数据集元信息（模型可隐式利用）。

## 4.2 本体状态 p_t（合法输入）

相机/代理位姿 6D（xyz + pitch/yaw/roll）

相机/代理线速度 + 角速度 6D

上一帧执行动作 a_{t-1}（8 维）

依据：真实机器人同样拥有本体感知。这一条是「引擎当世界」与「真值泄漏」的分界。

## 4.3 引擎真值 s_t（评测专用，禁止进模型）

所有动态 actor 的 pos/rot/lin_vel/ang_vel

遮挡位图（每 actor 的 visible flag）

接触/碰撞事件

工程强制：数据管线产出两份文件（obs 供训练 / gt 供评测），训练 dataloader 只加载前者，物理上杜绝真值泄漏。

## 4.4 部分可观测协议

每帧由引擎做视锥剔除 + 硬件遮挡查询（HZB / occlusion query），得到每 actor 的 visible flag。

被判定不可见的 actor 在观测中自然消失（G-buffer 里没有它）。

评测时按 visible 分组统计：可见组 vs 被遮挡组的预测误差，后者是核心卖点。

构造「遮挡时长」分桶：1–5 / 6–20 / 21+ 帧，画出误差-遮挡时长曲线（恒常性曲线）。

## 4.5 Domain Randomization（必需，非可选）

| 随机项 | 范围 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 摩擦系数 / 恢复系数 | 0.2–0.9 | 接触动力学不可解析预测 |
| 物体质量 / 尺寸 | ±30% | 打破确定性映射 |
| 初始速度扰动 | ±0.2 m/s | 引入不可观测状态 |
| 外力扰动（风/脉冲） | 随机时刻 ±N | 非平稳性 |
| 其他 agent 的随机策略 | ε-greedy | 多体交互的部分可观测 |

没有随机化，动力学成为确定性 ODE，所有主干都会收敛到同一结果，ablation 失去区分度（红线）。

# 5. 核心算法规格

## 5.1 Encoder

o_t: (B, 5, 64, 64)   # depth(symlog), normal.xyz, objectID

Conv4x4 s2 -> 32 -> 32x32

Conv4x4 s2 -> 64 -> 16x16

Conv4x4 s2 ->128 ->  8x8

Conv3x3 s1 ->128 ->  8x8

+ 2D sin-cos 位置编码  -> 64 tokens

attention pooling (8 learnable queries) -> e_t: (B, 8*128) -> Linear -> 256

# 参数量 ~0.4M；进阶版（A100）保留 64 token 进 block-causal Transformer

## 5.2 TSSM 主干

class TSSM(nn.Module):

# 序列组织：每步一个 token x_t = [e_t; p_t; a_{t-1}] -> Linear -> dim128

h   = causal_transformer(x_{<=t}, kv_cache=...)   # 确定性路径，2 层，head4

prior_logits     = prior_mlp(h)                   # p(z_t | h)

post_logits      = post_mlp(cat(h, e_t))          # q(z_t | h, o_t)

z                = gumbel_softmax_st(post_logits) # 32 类 x 16 离散

o_hat_{t+1}      = obs_decoder(cat(h, z))         # depth/normal/objID

p_hat_{t+1}      = pose_decoder(cat(h, z))        # 相机位姿增量

ctx_len = 32；推理用 KV cache 增量（O(1) 单步）。

离散 z + straight-through，KL balancing 沿用 DreamerV3。

GRU-RSSM 保持同接口作为对照主干（P1）。

## 5.3 损失函数

L =  L_depth   (symlog MSE)

+ L_normal  (cosine distance)

+ L_objid   (cross-entropy，仅在可见像素)

+ L_pose    (symlog MSE，本体状态自预测)

- beta * KL( q(z|h,o) || p(z|h) )     # KL balancing

+ lambda_phys * L_phys

注意：损失中不含任何真值 actor 状态。所有监督都来自「模型自己看到的观测」+ 本体感知。

## 5.4 物理约束 L_phys（观测空间表达）

| 项 | 表达 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 刚体场景流一致 | 相邻帧 depth+normal 反解刚体运动 vs 相机本体运动 | 运动学先验（必做） |
| 深度连续性 | 深度边缘平滑 + 时间二阶差分 | 抑制抖动 |
| 自碰撞惩罚 | 相机代理球体 vs 解码深度面的穿透深度 | 不可穿透 |
| 可见性时序连续 | 遮挡 flag 预测的平滑 + 物体持久性约束 | 恒常性 |

优先级：① 运动学先验（必做）> ② 自碰撞/深度连续（可选）> ③ 3DGS 可视化（进阶）。

# 6. 下游任务闭环（v1.1 新增，核心）

没有下游任务的 imagination 是自娱自乐。v1.1 用极轻量的 latent MPC 补齐决策闭环，不训练任何策略网络。

## 6.1 任务定义：Push-to-Goal

场景：静态地面 + 2–4 面墙 + 1–3 个可推动刚体箱 + 1 个目标区域（半径 1m）。

代理：相机 + 半径 0.3m 碰撞球，可平移/旋转/施加推力。

动作 a ∈ R^8：3 平移 + 3 旋转增量 + 1 推力 + 1 保留。

成功：100 步内把指定箱体推入目标区，且全程不穿墙。

## 6.2 Latent MPC 流程

在 latent 中 rollout：从当前 (h, z) 出发，采样 512 条长度 H=12 的动作序列。

用 TSSM 想象每条序列的未来，用解码出的 pose/深度打分（目标接近度 − 碰撞惩罚）。

取最优序列的首动作 a_t，交给 UE5 真实执行 1 步。

拿到真实 o_{t+1}，重新编码、后验更新，重规划（MPC）。

对照：① 真引擎随机射击（oracle 上界）；② 无模型随机策略（下界）；③ 真引擎内 MPC（oracle）。

## 6.3 这解决什么

回答「预测得准 so what」——模型可直接用于决策，这是 WM 的价值主张。

提供一条非 MSE 的评测维度（任务成功率），对审稿人更有说服力。

成本仅 2 天，不需要 RL 训练栈。

# 7. 渲染后端（已收缩）

| 后端 | v1.1 定位 | 显存 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UE5 原生 | 世界 + 执行宿主（唯一主线） | 引擎侧 | G-buffer 导出 + 动作执行 |
| 3DGS (gsplat) | P3 离线可视化，仅出 demo 视频 | AutoDL | 不进训练循环，不与 TSSM 同卡 |
| 冻结 DiT | 删除 | — | 改为相关工作讨论；8GB 卡 ROI 极低 |

3DGS 用法：TSSM 跑完 N 步 → 存预测位姿 → gsplat 事后渲视频。如做后端 benchmark，须声明与 UE5 存在 domain gap，不能与 UE5 观测混为同一监督。

# 8. 工程实现规格

## 8.1 技术栈

| 层 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仿真/世界 | UE5（C++ RDG / SceneCapture） | G-buffer 导出 + 遮挡查询 + 执行 |
| 模型 | PyTorch 2.7 + cu128 | 5060 Blackwell 已验证 |
| 通信 | 共享内存（同机）/ ZeroMQ（跨机） | Tick 级 state 与动作收发 |
| 部署 | torch.compile + CUDA graph 优先 | ONNX→TRT 备选（见 8.3） |
| 算力 | 5060 8GB 本地 + AutoDL A100-40G | 见第 9 章 |

## 8.2 UE5 ↔ Python 协议

// UE5 -> Python

{ "t": int,

"obs":   { "gbuffer": <base64 float16 [5,64,64]>, "cam_K": [...] },

"proprio":{ "pose":[x,y,z,pitch,yaw,roll], "vel":[6] },

"prev_action": [a0..a7] }

// Python -> UE5

{ "t": int, "action": [a0..a7], "latency_ms": float }

// UE5 -> 评测侧（独立通道，训练 dataloader 不可见）

{ "t": int, "gt": { "actors":[{ "id","pos","rot","lin_vel","ang_vel","visible" }] } }

## 8.3 部署与延迟测量

优先路径：torch.compile(mode="reduce-overhead") + CUDA graph + KV cache，先拿到基线延迟。

ONNX → TensorRT 为备选：Blackwell sm_120 需 TensorRT ≥ 10.8，Windows 上先验证版本再投入。

延迟一律在 5060 本地测量，目标单步 < 16 ms（≥ 60 FPS），禁止用 A100 数字。

新增指标：speed–accuracy 曲线（横轴单步延迟，纵轴 100 步 rollout 误差），与「UE5 物理步进」同图对比——这是 surrogate 立论的证据。

# 9. 算力预算与分工

## 9.1 采集（headless，关键工程技巧）

UE5 以 -nullrhi + 固定步长（如 1/30 s）离屏采集，可数小时内产出 50–100 万帧。

（v1.0 的 10K 帧仅相当于 3 分钟采集量，严重不足，已修正。）

按 episode 组织：建议 4000 episode × 256 步，含随机化与随机策略。

## 9.2 5060 8GB 显存预算

| 组件 | 占用 | 峰值显存 |
| --- | --- | --- |
| Encoder (Conv + pooling) | 0.4M | 0.5 GB |
| TSSM dim128 × 2 | 1.2M | 1.5 GB |
| Decoder + posterior head | 0.7M | 0.5 GB |
| Optimizer + batch(16, 32) | — | 1.5 GB |
| 合计（训练） | ~2.3M | 4–5 GB |

## 9.3 分工与纪律

| 任务 | 卡 |
| --- | --- |
| 代码开发、桥接、闭环 demo | 5060 |
| TSSM-S 主线训练 + 5 组 ablation | 5060 |
| 延迟 / speed–accuracy 测量 | 5060（强制） |
| 128×128 观测 + TSSM-M 缩放对照 | AutoDL A100-40G |
| 3DGS 离线可视化 | AutoDL A100-40G |

纪律：主基线永远是 5060 可训的 TSSM-S；A100 只做扩容对照，不改主线。AutoDL A100-40G 约 3.3–4.5 元/时，扩容实验控制在 20–30 小时（70–130 元）。

## 9.4 同卡冲突（必须规避）

UE5 编辑器 + PyTorch 训练同卡 8GB 必爆：采集与训练必须分时进行。

闭环 demo 阶段用 Standalone build，640×360，关 Lumen/Nanite，显存压到 1.5 GB。

# 10. 实验与 Ablation

## 10.1 评测指标

| 维度 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预测 | depth/normal 重建误差 @ 1/10/50/100 步 | 主指标 |
| 恒常性 | 被遮挡 actor 状态误差 vs 遮挡时长分桶 | 独家卖点 |
| 长程 | 轨迹 ADE / FDE（分可见/遮挡两组） | 误差累积曲线 |
| 反事实 | 同 latent 换 action 的轨迹分歧度 vs 真值分歧度 | action conditioning |
| 决策 | latent MPC 成功率 vs oracle / 随机 | 第 6 章 |
| 速度 | 单步延迟 vs 100 步误差（对 UE5 物理步进） | surrogate 立论 |

## 10.2 必做 Ablation

| 组 | 对比 | 回答什么问题 |
| --- | --- | --- |
| A 主干 | GRU-RSSM vs 2 层 TSSM | attention 是否缓解长程漂移 |
| B 观测（关键） | G-buffer vs 真值 state 输入 | 证明这是 WM 而非系统辨识 |
| C 部分可观测 | w/ vs w/o 遮挡 | latent 是否真的在维护信念 |
| D 随机化 | w/ vs w/o domain randomization | 避免退化为 ODE solver |
| E 物理约束 | w/ vs w/o L_phys | 观测空间物理正则是否有效 |
| F Scaling | TSSM-S / M（+128² 观测） | A100 扩容证据 |

B 组是整个立论的支点：如果「真值 state 输入」在长程指标上不比 G-buffer 差太多，就必须重新审视部分可观测设计。

## 10.3 发表预期（客观）

稳：arXiv 技术报告（当天生效）。

可期：NeurIPS/ICLR/CVPR/CoRL 的 World Model / Embodied / Game AI Workshop。

难：主会。需要量化 SOTA 与更大规模，本项目不押注主会。

定位声明：simulation-grounded WM，不宣称通用 WM，不宣称 sim2real。

# 11. Agent 实现路线图

## 11.1 六周计划（全职，每周一件事）

| 周 | 交付物 | 卡 |
| --- | --- | --- |
| W1 | G-buffer 导出 + 遮挡查询 + headless 采集 + 数据集（obs/gt 双文件） | 引擎 |
| W2 | Encoder + TSSM + GRU-RSSM 双主干跑通（先用小规模数据过拟合验证） | 5060 |
| W3 | 全量训练 + 评测脚本（可见/遮挡分组 + 长程曲线） | 5060 |
| W4 | 5 组 ablation（A–E）+ 出图 | 5060 |
| W5 | latent MPC 闭环 + UE5 build demo + 延迟测量 | 5060 |
| W6 | 技术报告 / arXiv + 开源整理（3DGS 可视化如时间允许） | — |

## 11.2 验收标准（DoD）

数据集：≥ 50 万帧 / 4000 episode，含遮挡位图与随机化；训练侧与评测侧物理隔离。

TSSM-S 在 5060 单卡训通，100 步 rollout 的 depth 误差可控，误差-步数曲线成图。

恒常性曲线：被遮挡 actor 在 21+ 帧后预测误差显著优于「无记忆」基线。

latent MPC 成功率显著高于随机策略（W5 量化）。

6 组 ablation 表成图，含 B 组（G-buffer vs 真值输入）对照。

5060 上单步 < 16 ms，并给出 speed–accuracy 曲线。

## 11.3 文件结构

gswm/

├── engine/         # UE5 插件

│   ├── GBufferExporter.cpp    # G-buffer + 本体状态导出

│   ├── OcclusionProbe.cpp     # 视锥剔除 + 硬件遮挡查询

│   └── BridgeSHM.cpp          # 共享内存 / ZeroMQ 桥接

├── model/

│   ├── encoder.py    # G-buffer -> token

│   ├── tssm.py       # Transformer 主干（核心）

│   ├── rssm.py       # GRU 对照

│   ├── posterior.py  # 离散 z + KL balancing

│   └── losses.py     # 重建 + KL + L_phys

├── data/             # obs/ 与 gt/ 双目录，物理隔离

├── mpc/              # 随机射击 / CEM + 打分函数

├── render/           # gsplat 离线可视化（P3）

├── deploy/           # torch.compile / CUDA graph / TRT

└── experiments/      # ablation 配置 + 出图脚本

# 12. 红线（Agent 必须遵守）

禁止把真值 actor 的 pos/rot/vel 作为模型输入或损失项；只能出现在评测与 reset。（唯一例外：相机/代理自身的位姿与速度——本体感知合法。）

禁止在确定性仿真下出结论：必须开启 domain randomization。

禁止 3DGS 与 TSSM 同驻 5060 显存；3DGS 不进训练主循环。

禁止在 A100 上测延迟；所有延迟数字必须来自 5060。

禁止宣称「通用世界模型」「可微物理引擎」「sim2real 已验证」；只说「物理约束 + 引擎 teacher + 引擎内评测」。

禁止把项目扩展成 DreamerV4 全复现；主基线恒为 TSSM-S。

# 附录 A. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| WM | 世界模型：从观测学得、可预测状态转移并用于决策的内部模型 |
| G-buffer | 几何缓冲：depth / normal / objectID 等引擎渲染中间结果 |
| POMDP | 部分可观测马尔可夫决策过程：观测不足以确定真实状态 |
| 本体感知 | 代理自身位姿/速度，合法输入；他者真值非法 |
| RSSM / TSSM | 循环 / Transformer 状态空间模型 |
| 恒常性 | 物体被遮挡后仍被正确维护其存在与状态的能力 |
| Latent MPC | 在潜变量空间做模型预测控制，不训练策略网络 |
| Surrogate | 以神经模型替代引擎物理步进，换取速度 |

# 附录 B. 参考文献与对标

DreamerV3（Hafner et al.）：离散 latent + KL balancing + symlog——本项目的算法底座。

STORM / TransDreamer：轻量 Transformer 替代 GRU——TSSM 路线依据。

DreamerV4（2025）：block-causal Transformer + shortcut forcing——A100 进阶对照。

UnrealZoo / SimWorld：UE5 作为世界模型仿真底座的先例。

V-JEPA 2 / AMI：不解码像素的表征路线——观测设计对照。

OrbiSim / IOI：可微物理与运动学先验——L_phys 来源（已移植到观测空间）。

自变量 WALL-WM：反事实 / 恒常性 / 时效性三评测指标——本项目的指标语言。